15.05.2020

Sprawozdanie ze III spotkania grupy projektowej

1. Patryk Chorąży
2. Co udało się zrobić?

- ustalenie sposobu zapisu macierzy w pliku

1. Napotkane problemy.

- brak

1. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?

- stworzenie wstępnej implementacji funkcji usuwającej plik macierzy

-wstępne stworzenie funkcji usuwającej najstarszy plik po przepełnieniu pamięci 10 zadań

1. Filip Gacek
2. Co udało się zrobić?

-Ustalić format i cechy Macierzy

-stworzenie dokumentacji

1. Napotkane problemy.

-brak

1. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?

-poświęcić więcej uwagi na pracę innych, przygotować kwestie jakie chce poruszyć na spotkaniu

1. Artur Mzyk
2. Co udało się zrobić?
3. Napotkane problemy.
4. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?
5. Szymon Majewski
6. Co udało się zrobić?
7. Napotkane problemy.
8. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?
9. Olaf Zdziebko
10. Co udało się zrobić?

-stworzenie dokumentacji projektu

-wstępne stworzenie funkcji wczytującej macierz z pliku

-stworzenie testów jednostkowych dla powyższej funkcjonalności

-stworzenie ekranu głównego gui

1. Napotkane problemy.

-nierozwiązany błąd kompilacji testów jednostkowych

1. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?

-poprawić błąd w testach jednostkowych

-stworzyć kolejny ekran gui

Rezultaty spotkania:

-ustalony został format przechowywania macierzy,

-weryfikacja postępów prac, dostosowanie kolejnych zadań do obecnej sytuacji,

-ustalenie terminu kolejnego spotkania na 21.05.