15.05.2020

Sprawozdanie ze III spotkania grupy projektowej

1. Patryk Chorąży
2. Co udało się zrobić?

- ustalenie sposobu zapisu macierzy w pliku

1. Napotkane problemy.

- brak

1. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?

- stworzenie wstępnej implementacji funkcji usuwającej plik macierzy

-wstępne stworzenie funkcji usuwającej najstarszy plik po przepełnieniu pamięci 10 zadań

1. Filip Gacek
2. Co udało się zrobić?

-Ustalić format i cechy Macierzy

-stworzenie dokumentacji

1. Napotkane problemy.

-brak

1. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?

-poświęcić więcej uwagi na pracę innych, przygotować kwestie jakie chce poruszyć na spotkaniu

1. Artur Mzyk

1. Co udało się zrobić?

- ustalenie harmonogramu projektu

- zebranie informacji na temat operacji na plikach w Pythonie.

2. Napotkane problemy.

- problemy z ustaleniem, jak pobrać od użytkownika numer operacji, do której chce się odwołać.

3. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?

- zebrać informacje o związku interfejsu z resztą kodu

- napisać funkcję, która wczyta macierz z pliku o numerze wybranym przez użytkownika

- napisać funkcję, która wczytaną macierz wyświetli na ekranie kalkulatora.

1. Szymon Majewski

1. Co udało się zrobić?

-wyznaczenie terminów

-ustalenie sposobu implementacji funkcji

2. Napotkane problemy.

- Niestety miałem problemy z interpreterem języka python

3. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?

- funkcje dodawania , odejmowania, mnożenia

1. Olaf Zdziebko
2. Co udało się zrobić?

-stworzenie dokumentacji projektu

-wstępne stworzenie funkcji wczytującej macierz z pliku

-stworzenie testów jednostkowych dla powyższej funkcjonalności

-stworzenie ekranu głównego gui

1. Napotkane problemy.

-nierozwiązany błąd kompilacji testów jednostkowych

1. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?

-poprawić błąd w testach jednostkowych

-stworzyć kolejny ekran gui

Rezultaty spotkania:

-ustalony został format przechowywania macierzy,

-weryfikacja postępów prac, dostosowanie kolejnych zadań do obecnej sytuacji,

-ustalenie terminu kolejnego spotkania na 21.05.