21.05.2020

Sprawozdanie ze III spotkania grupy projektowej

1. Patryk Chorąży
2. Co udało się zrobić?

- Dodanie funkcji usuwającej macierz

1. Napotkane problemy.

-

1. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?

-Integracja funkcji z całym programem

1. Filip Gacek
2. Co udało się zrobić?

-Umówienie funkcji, które utworzyłem do pamięci 10 zadań

1. Napotkane problemy.

-

1. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?

-udoskonalić funkcje oraz zacząć implementację zmiany języka

1. Artur Mzyk
2. Co udało się zrobić?

- Dodanie funkcji wczytującej szukaną macierz z pamięci kalkulatora

1. Napotkane problemy.

- Brak

1. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?

- Wprowadzić ewentualne poprawki

- Zebrać informacje, które pozwolą mi zintegrować moją funkcjonalność z interfejsem graficznym

1. Szymon Majewski
2. Co udało się zrobić?

-Wyznaczyłem sobie kolejne zadania.

-Ustaliliśmy dalsze kierunki rozwoju klasy

1. Napotkane problemy.

-Brak znajomości modułu numpy

1. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?

-Planuję przeciążyć operatory dodawania, odejmowania, i mnożenia oraz dodać funkcję mnożenia tablicowego

1. Olaf Zdziebko
2. Co udało się zrobić?

-skonsultowano projekt GUI z pozostałymi członkami, zdecydowano o zmienia implementacji

1. Napotkane problemy.

-brak dostatecznego rozeznania co do tworzenia kolejnych ekranów

1. Co planuję zrobić przed następnym spotkaniem?

-dokonać zmiany implementacji GUI  
-poprawić błąd w testach jednostkowych  
-stworzyć kolejny ekran GUI

Rezultaty spotkania:  
-